SITIAME CAPITAL

Projet PME360 — Comptabilité · Score · Financement

COMPTE RENDU DE RÉUNION Revue de la plateforme PME360 et préparation du lancement

| Objet | Revue de la démonstration de la plateforme PME360 (moteur de comptabilité et de scoring) et arbitrages en vue du lancement commercial |
| --- | --- |
| Date | Le __________________ (réunion de la veille) |
| Lieu | Siège SITIAME Capital — Abidjan (à confirmer) |
| Participants | Le Directeur Général (animateur de la réunion) et les deux associés (CFO et CTO) |
| Rédacteur | ______________________________ |
| Diffusion | Associés · Équipe produit (développeurs) · Archives projet |

Note de lecture Ce compte rendu restitue les points de travail, décisions et actions issus de la revue de la plateforme PME360. Certains passages de la discussion étant techniques et exploratoires, les points restés ouverts sont explicitement signalés comme « à trancher » ou « à approfondir ».

# 1. Résumé de la réunion

La réunion a été consacrée à une démonstration commentée de la plateforme PME360 — de la saisie des pièces jusqu’à la génération des écritures comptables et du score — suivie d’une discussion sur les points à fiabiliser avant le lancement. Trois grands blocs ont structuré les échanges : (1) la chaîne de traitement et de validation des factures, (2) la fiabilité des états financiers et du scoring, condition de crédibilité du volet financement, et (3) plusieurs axes d’évolution du modèle : ouverture à des cabinets partenaires, intégration des paiements et gestion d’une trésorerie « réelle ». La séance s’est conclue sur la priorité de finaliser la plateforme avant d’associer un expert-comptable externe pour valider les livrables comptables.

# 2. Points abordés et échanges

## 2.1 Chaîne de traitement et validation des pièces

La démonstration a montré le rapprochement entre les informations d’une pièce (client, fournisseur, montants, taxes/impôts retenus) et les données saisies, avec un contrôle de conformité (fournisseur/partenaire « authentique », cohérence des montants) et l’attribution d’un niveau de conformité (des taux de type 80 % ou 100 % ont été évoqués). Une fois les pièces validées, la plateforme procède à la génération automatique des écritures comptables.

Le principal point de débat a porté sur qui valide la facture et comment : le client qui scanne sa pièce n’est, dans la plupart des cas, pas outillé pour la valider lui-même. Plusieurs options ont été discutées :

- Validation par le client : simple pour l’usage (scanner et envoyer la facture), mais peu fiable car tous les clients ne maîtrisent pas la validation comptable.

- Validation par les comptables de SITIAME (contrôle permanent) : des comptables affectés à des lots d’entreprises vérifient les documents et modifications, entreprise par entreprise. Fiable mais générateur d’une charge de travail importante.

- Automatisation + IA de vérification : rendre la validation automatique une fois les contrôles passés, avec une IA en appui pour vérifier et alléger la charge des comptables.

## 2.2 Filtre qualité à la saisie

Pour éviter que des pièces incomplètes n’entrent dans le système, il a été proposé de mettre en place un filtre de qualité à la saisie contrôlant la présence des informations obligatoires (numéro de pièce, dates, éléments d’identification…). Une pièce ne comportant pas toutes les informations requises ne doit pas passer ; une fois le filtre franchi, la validation peut être automatique.

## 2.3 Fiabilité des états financiers et du scoring

Le point a été souligné comme central et non négociable : l’objectif final de PME360 est de produire des informations comptables et financières fiables, faute de quoi le score et les décisions de financement qui en découlent perdent toute valeur. Le risque évoqué : qu’une entreprise cumule des données sur plusieurs années dans le système, puis sollicite un financement sur la base d’un historique non fiabilisé. La piste retenue est un contrôle qualité périodique (par exemple trimestriel), entreprise par entreprise, sur des données fiables.

## 2.4 Contrainte de capacité (équipe technique)

Il a été rappelé que l’équipe ne compte pour l’instant que deux développeurs, ce qui limite la capacité de traitement si plusieurs entreprises entrent simultanément. Cette contrainte renforce l’intérêt de l’automatisation et du filtrage en amont.

## 2.5 Modèle « cabinets partenaires » (multi-cabinets)

Une évolution du modèle a été discutée : au-delà des clients directs, permettre à des cabinets comptables ou chargés d’affaires partenaires, disposant déjà d’un portefeuille de clients, de s’abonner et de gérer leurs propres clients sur la plateforme. L’analogie citée est celle d’un éditeur (type HP) qui accorde à ses partenaires une licence pour gérer leurs clients, tout en centralisant les données vers l’éditeur. Avantages évoqués : accélérer l’acquisition et accéder aux bases de données des partenaires. Point d’attention : ces partenaires n’utiliseraient au départ que le volet comptabilité, sans nécessairement la finance et le scoring.

## 2.6 Gestion des accès et des instances

La discussion a esquissé une hiérarchie d’accès à plusieurs niveaux (administration / cabinet / client). L’idée d’un abonnement ouvrant un nombre limité d’instances et d’administrateurs a été évoquée (exemple mentionné : quatre instances / quatre administrateurs par compte, au-delà desquels aucun administrateur supplémentaire ne peut être créé). Les modalités exactes restent à définir.

## 2.7 Feuille de route « paiements »

Un axe d’évolution a été identifié : intégrer les paiements à partir des factures (lorsqu’une facture d’achat est enregistrée, déclencher/rapprocher le paiement correspondant ; côté vente, constater l’encaissement). L’approche retenue est progressive : commencer par un dispositif de paiement simple sans devenir établissement bancaire, puis, une fois éprouvé, envisager l’intégration bancaire complète. Il a été demandé de recenser les éléments nécessaires à un dossier d’agrément « paiement » et d’étudier les plateformes existantes.

## 2.8 Gestion de trésorerie « réelle »

Un ajustement important a été identifié sur le module de trésorerie : la trésorerie présentée aujourd’hui est théorique et ne reflète pas la trésorerie réellement disponible en banque. L’exemple donné : un chèque scanné est immédiatement comptabilisé comme encaissé, alors que la banque ne crédite les fonds qu’après un délai (dates de valeur, jours de banque). Pour présenter une trésorerie réelle, il faut intégrer les conditions bancaires du client (délais d’encaissement des chèques, dates de valeur) et distinguer plan de financement, flux de trésorerie et trésorerie réelle au jour le jour. Un modèle Excel d’ajustement doit être préparé pour intégrer rapidement ces éléments.

# 3. Décisions prises

| N° | Décision | Portée |
| --- | --- | --- |
| D1 | Rendre la validation des factures automatique une fois le filtre de qualité franchi, plutôt que de la laisser au client. | Produit / Comptabilité |
| D2 | Mettre en place un filtre de qualité à la saisie contrôlant les informations obligatoires (n° de pièce, dates, identités). | Produit |
| D3 | Étudier l’ajout d’une IA de vérification en appui des comptables pour réduire la charge de contrôle. | Produit / R&D |
| D4 | Instaurer un contrôle qualité périodique (trimestriel) des données par entreprise, condition de fiabilité du scoring. | Comptabilité |
| D5 | Retenir le principe d’un modèle « cabinets partenaires » (licence + centralisation des données), à approfondir. | Stratégie |
| D6 | Adopter une approche progressive sur les paiements : dispositif simple d’abord, intégration bancaire ensuite. | Stratégie / Produit |
| D7 | Corriger le module de trésorerie pour présenter une trésorerie réelle intégrant les conditions bancaires. | Produit / Finance |
| D8 | Finaliser d’abord la plateforme, puis associer un expert-comptable externe sous contrat pour valider les livrables. | Direction |

# 4. Plan d’actions

| N° | Action | Responsable | Échéance |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Développer le filtre de qualité à la saisie (champs obligatoires) et rendre la validation automatique une fois franchi. | CTO / Développeurs | Avant lancement |
| A2 | Spécifier et prototyper l’IA de vérification des factures en appui des comptables. | CTO / R&D | ____________ |
| A3 | Définir le processus de contrôle qualité trimestriel par entreprise (méthode, responsables, échantillonnage). | CFO / Comptabilité | ____________ |
| A4 | Cadrer le modèle « cabinets partenaires » : niveaux d’accès, instances/administrateurs, centralisation des données, tarification. | DG / CTO | ____________ |
| A5 | Recenser les éléments requis pour un dossier d’agrément « paiement » et étudier les plateformes existantes. | DG / Juriste | ____________ |
| A6 | Préparer le modèle Excel d’ajustement de la trésorerie réelle (dates de valeur, jours de banque, conditions bancaires). | CFO | Ce week-end |
| A7 | Finaliser la plateforme, puis proposer un contrat à l’expert-comptable externe pour la revue du bilan. | DG | À la finalisation |

Les responsables et échéances laissés en pointillés sont à confirmer par les associés.

# 5. Points ouverts / à trancher

- Répartition définitive du rôle de validation entre client, comptables internes et IA.

- Modalités précises du modèle « cabinets partenaires » (nombre d’instances et d’administrateurs, gouvernance des données, modèle économique).

- Périmètre et calendrier de l’intégration des paiements, et opportunité d’un agrément.

- Modalités contractuelles avec l’expert-comptable externe (mission, rémunération, calendrier).

Prochaine étape Finaliser la plateforme dans les prochains jours, puis organiser une session de travail avec l’expert-comptable externe pour dérouler le bilan et réajuster les livrables comptables. Une revue de suivi des présentes actions sera tenue à la prochaine réunion.

| Le Directeur Général ____________________ | L’associé (CFO) ____________________ | L’associé (CTO) ____________________ |
| --- | --- | --- |